АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫДРОПУЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СПИРОВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.03.2016 г.		                   с.Выдропужск				                     № 15

О  проведении неотложных мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории муниципального образования Выдропужское сельское поселение

Руководствуясь п.24. ст. 15. от 06.10.2003 г. №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Распоряжением Правительства Тверской области № 51-рп от 10.02.2016 года «О проведении неотложных мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории Тверской области в 2016 году», распоряжением администрации Спировского района Тверской области № 16-р от 15.02.2016 «О проведении неотложных мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории Спировского района в 2016 году» в целях своевременной  и качественной подготовки, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с пропуском весеннего половодья в 2016 году, недопущению людских и материальных потерь

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить прилагаемый «План мероприятий по подготовке к ликвидации возможных последствий весеннего паводка в 2016 году» (приложение № 1)

2. Руководителям учреждений, организаций, независимо от организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности, населению, вести дежурство по контролю за состоянием дорог, сооружений, земельных участков, придомовых территорий в связи  с возможным подтоплением.

3.Ответственность за проведение мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья и обеспечения безопасности населения и территорий Выжропужского сельского поселения во время весеннего половодья в 2016 году возложить на комиссию Выдропужского сельского поселения по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

4. Настоящее Постановление подлежит официальному обнародованию.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава поселения                                                                                          Г.А. Швехторова

Приложение №1 к Постановлению

Администрации Выдропужского сельского поселения

Спировского района Тверской области

№ 15 от 18.03.2016г.

П Л А Н
мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья  в 2016 году на территории муниципального образования Выдропужское сельское поселение

| № п/п | Перечень мероприятий | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям муниципального образования Выдропужское сельское поселение | до 01.04. 2016г. | Председатель КЧС |
| 2. | Провести сходы граждан с целью информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации и действиях в зонах возможного затопления | до 15.04.2016. | Глава поселения, заместитель главы администрации |
| 3. | Во время весеннего паводка усилить контроль за качеством питьевой воды. | В ходе весеннего паводка | Глава поселения МУП ЖКХ «Исток» |
| 4. | Организовать обследование мостов и дорог, а также пешеходных мостков на предмет их устойчивости и способности функционировать в экстремальных ситуациях. | В ходе весеннего паводка | Глава поселения |
| 5. | Организовать снабжение населения лекарственными препаратами, организовать медицинскую помощь во время прохождения паводка. | В ходе весеннего паводка | Выдропужский ОВОП |
| 6. | Проводить еженедельный мониторинг за уровнем воды в реках и водоемах, расположенных на территории поселения, по паводковой обстановке. | по пятницам, в ходе весеннего паводка | Заместитель главы администрации |
| 7. | Организовать информирование населения о необходимости страхования имущества для получения компенсаций за нанесенный ущерб. | до 01.04. 2016г. | Глава поселения, |
| 8. | Немедленно информировать КЧС и ОПБ Спировского района о возникновении угрожающей ситуации | в случаях возникновения чрезвычайной ситуации | Глава поселения |